УТВЕРЖДАЮ и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» _________ Н.Н. Шарик

ПЛАН

приведения МБОУ «СОШ №2» в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10)

на 2015-2016 г.г.

| Наименование работ | сроки (год) | источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| Оборудование санитарно-технических кабин трубопроводами и санитарно-техническими приборами (писсуары, унитаз, умывальник, поддоны) 1-2 этаж (2 поддона, 4 умывальника) | 2016 | местный бюджет |
| Капитальный ремонт туалетов для мальчиков и девочек (1 этаж) | 2016 | местный бюджет |
| Подключение кабинета химии к канализации | 2016 | местный бюджет |
| Установкой защитных экранов на систему отопления в спортзалах , учебных кабинетах, рекреациях – 120 шт. | 2016 | местный бюджет |
| Замена кафельной плитки в санитарно-технических кабинетах 2, 3 этажа. 12 шт. | 2016 | местный бюджет |
| Заменить вытяжку в школьном здании, и столовой. | 2016 | местный бюджет |
| Замена оконных блоков на окна из ПВХ профиля (6 шт) в учебных кабинетах, спортзале | 2016 | спонсорская помощь |
| Замена коньков, слуховых окон, навеска водосточных труб, желобов, воронок (5 асбестоцементных листов, коньки – 420 п.м., слуховые окна – 4 шт., желобов – 520 п.м., воронок – 10 шт., водосточных труб – 180 п.м.) | 2016 | местный бюджет |
| Установка отопительных регистров в большом спортзале – 15 шт. | 2016 | местный бюджет |
| Штукатурная отделка цоколя зданий – 450 м2 | 2016 | местный бюджет |
| Покрытие полов линолеумом, оргалитом – 500 м2 | 2016 | местный бюджет |
| Монтаж электропроводки с заменой арматуры оборудования. Установка светильников одно, двух ламповые 50 шт. | 2016 | местный бюджет |
| Разборка деревянных полов, смена лаг, смена досок в полах частично – 640 м2 (1,2 этаж) | 2016 | местный бюджет |
| Замена кабельной продукции, электрооборудования и материалов межэтажной сборке, щитовая, актовый зал, кухня, спортзал малый, фойе, правое крыло (компьютерный класс), 3 этаж, 2 этаж, 1 этаж каб №9 – 1006 п.м. | 2016 | местный бюджет |
| Асфальтирование пришкольной территории (спортивная дорожка) | 2016 | местный бюджет |
| Замена дверных коробок на 1, 2 , 3 этажах- 16 шт. | 2016 | местный бюджет |
| Ремонт малого зала ( штукатурка стен, замена дверной коробки). | 2016 | местный бюджет |
| Замена оконных блоков на лестницах запасного выхода (3 шт.) | 2016 | местный бюджет |
| Приобретение мебели |  |  |
| Стул мягкий | 2015-2016 | местный бюджет |
| Мебель для столовой | 2015-2016 | местный бюджет |
| Мебель для гардероба (вешалка напольная) | 2016 | местный бюджет |
| Стул ученический регулируемый | 2015-2016 | местный бюджет |
| Стол компьютерный | 2015-2016 | местный бюджет |
| Стол ученический 2-местный 5 гр. 1200x500x700 | 2015-2016 | местный бюджет |
| Стол ученический 2-местный 6 гр. 1200x500x760 | 2015-2016 | местный бюджет |
| Стул медицинский процедурный | 2016 | местный бюджет |
| Приобретение технологического оборудования |  |  |
| Мармит универсальный водяного обогрева | 2016 | местный бюджет |
| Картофелечистка электрическая МОК-150 | 2016 | местный бюджет |
| Стеллажи металлические под сушку посуды | 2016 | местный бюджет |
| Линия раздачи | 2015 | местный бюджет |
| Бак с электроподогревом | 2015 | местный бюджет |